NOTE DE CADRAGE DE PROJET

Analyse automatique d'avis clients de produits pour bébés — Aspect-Based Sentiment Analysis

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Étudiants | Lionel Jospin KENNE NZANGEM & Karl Sondeji |
| Formation | MSc 2 Data Engineering & Cloud Computing |
| Établissement | aivancity School of AI & Data |
| Tuteur académique | Souheil Hanoune |
| Matière | Advanced Practical Machine Learning |
| Année académique | 2025–2026 |
| Deadline de soumission | 31 août 2026 |

# 1. Objectif du projet

Concevoir et livrer un système de Deep Learning (PyTorch) capable d'analyser des avis clients au-delà du sentiment global : détection d'aspects (produit, prix, service, livraison, etc.) et sentiment associé à chaque aspect, avec une démonstration Streamlit fonctionnelle.

# 2. Périmètre

## Inclus

- Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

- Modèle de référence (baseline) LSTM ou Bi-LSTM

- Fine-tuning d'un modèle Transformer pré-entraîné (BERT)

- Comparaison quantitative des approches (Accuracy, Precision, Recall, F1-score)

- Démonstration interactive Streamlit

- Rapport de projet et vidéo de présentation

## Exclus

- Classification de sentiment global simple (positif/négatif) sans granularité par aspect

- Tout dataset pré-empaqueté de tutoriel ou banni (MNIST, Iris, Titanic, etc.)

- Tout modèle non-Deep Learning comme modèle principal (Random Forest, XGBoost, scikit-learn...)

# 3. Livrables attendus

| # | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repository GitHub | Code source, modèle entraîné, application Streamlit |
| 2 | Rapport de projet | 3 à 5 pages : problème, données, architecture, résultats, analyse critique |
| 3 | Vidéo de présentation | 8 à 15 minutes ; les deux membres expliquent le code et font la démo |

# 4. Contraintes

- Format bloc de 4 jours pour le cadrage / démarrage, puis finalisation quelques semaines après

- PyTorch obligatoire ; boucle d'entraînement écrite et comprise par les deux membres

- Datasets et approches bannis à éviter strictement (cf. règlement officiel du cours)

- Application Streamlit interactive requise (entrée utilisateur → prédiction visible)

- Pondération de l'évaluation : la vidéo/défense représente 35% de la note, poste le plus lourd

- Deadline de soumission : 11 août 2026, soit environ 3,5 semaines à date de cadrage

# 5. Risques identifiés et plan de mitigation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Dataset ABSA choisi (SemEval / Amazon / Yelp) sans annotations natives par aspect | Retravail du prétraitement, retard sur le chemin critique | Valider dès la semaine 1 que le dataset a bien des labels aspect-level, sinon prévoir un pipeline d'annotation semi-automatique |
| Complexité du fine-tuning BERT pour une tâche multi-aspect (pas un sentiment classique) | Sous-estimation du temps de développement modèle | Prototyper rapidement sur un sous-échantillon avant de scaler à l'ensemble des données |
| Calendrier compressé (3,5 semaines) | Peu de marge en cas de retard sur la phase données | Paralléliser les phases dès le départ plutôt que les traiter en séquence pure (voir plan d'action) |

# 6. Critères de succès

Repris de la grille d'évaluation officielle du cours :

| Critère | Poids | Ce qui est évalué |
| --- | --- | --- |
| Originalité | 15% | Problème intéressant, dataset réel, pas une copie de tutoriel |
| Design du modèle | 20% | Architecture justifiée, adaptée au problème |
| Qualité du code | 15% | Code propre, boucle d'entraînement correcte, usage correct de PyTorch |
| Démo fonctionnelle | 15% | Application Streamlit qui fonctionne et permet l'interaction |
| Vidéo / défense | 35% | Les deux membres expliquent clairement chaque partie du code |